 **- ร่าง -**

**แผนพัฒนาสามปี**

**(พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61)**

## เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

**อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง**

**สำนักปลัดฯ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)**

**โทร. ๐ ๗๗๘๗ ๑๐๑๔**

**โทรสาร. ๐ ๗๗๘๗ ๑๐๖๕**

www.paknamtarua.go.th

**สารบัญ**

 หน้า

**ส่วนที่ 1 บทนำ 1**

**ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 4**

**ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 18**

**ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 32**

**ส่วนที่ 5 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ**

 **บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 42**

 **- รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนา**

 **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

 แนวทางที่ 1.1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ **48**

 ให้มีมาตรฐานและสามารถเชื่อมโยงกันทั่วถึง

 แนวทางที่ 1.2 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  **67**

 แนวทางที่ 1.3 การจัดวางผังเมือง และการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ  **75**

 **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

 แนวทางที่ 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน **76**

 แนวทางที่ 2.2 การพัฒนาการศึกษาทั่งในระบบและนอกระบบ โดยการส่งเสริม

 ให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัย **77**

 แนวทางที่ 2.3 การส่งเสริมสวัสดิการแก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

 และผู้ด้อยโอกาส **81**

 **ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

 แนวทางที่ 3.1 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยเทิดทูนสถาบัน

 และศักยภาพของผู้นำชุมชน **86**

 แนวทางที่ 3.2 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 และกำหนดมาตรการในการลดเหตุร้าย **88**

 แนวทางที่ 3.3 การเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานในการให้บริการประชาชน **92**

 แนวทางที่ 4.1 การส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

 ชุมชนและมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง **103**

 แนวทางที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ให้การบริหารจัดการอย่าง

 เป็นระบบและยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน **105**

 **ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 แนวทางที่ 5.1 การคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น **107**

 **ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีศาสนา**

 **และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

 แนวทางที่ 6.1 การส่งเสริม สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่

 แก่คนในท้องถิ่นหรือต่อยอดความคิด **110**

 **บัญชีประสานโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  **113**

 **ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ลักษณะของแผนพัฒนาสามป**

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ไดกําหนดใหแผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง สวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป ซึ่งจากความหมายดังกลาว สามารถสรุปลักษณะของแผนพัฒนาสามป ไดดังนี้

 1. เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วาภายใตยุทธศาสตรการ พัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตาม วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาและวิสัยทัศนการพัฒนา

 2. เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ องคกรปกครองสวน ทองถิ่นจะใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป

 3. เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน เนื่องจากแผนพัฒนาสามปมีลักษณะเปนแผนที่มีความตอเนื่อง เปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป

**วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป**

 1. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และการจัดทํางบประมาณประจําป

 2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบ ตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ

 3. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร งบประมาณประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ

2

**ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสาม**ปี มีขั้นตอนที่สําคัญสรุปไดดังนี้

 **ขั้นตอนที่ 1** การเตรียมการจัดทําแผน โดยกองแผนและงบประมาณซึ่งเปน หนวยงานรับผิดชอบ การจัดทําแผนพัฒนา เขาพบ ปรึกษา หารือ ผูบริหารทองถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค ขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน เพื่อใหผูบริหารรับทราบพิจารณาสั่งการและแตงตั้งคณะทํางานในการดําเนินงานตอไป

 **ขั้นตอนที่ 2** การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาโดยคณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ประกอบกับนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนาในสวนที่เกี่ยวของ เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อพิจารณาทบทวนวา ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวยังมีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันหรือไม

 **ขั้นตอนที่ 3** การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล โดยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น รวมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทําประชาคมทองถิ่นและสวนราชการที่ เกี่ยวของเพื่อรับฟงปญหา และความตองการของประชาคม การขอรับการสนับสนุนของสวนราชการ และ หนวยงานที่เกี่ยวของ

 **ขั้นตอนที่ 4** การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา โดยคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ที่อยูในขอบเขตอํานาจหนาที่ และ สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย วัตถุประสงค งบประมาณ ผลลัพธ และผูรับผิดชอบ โดยเนนศึกษารายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในป แรก เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปได

 **ขั้นตอนที่ 5** การจัดทํารางแผนพัฒนาสามปโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา ทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาสามป โดยมีเคาโครงแผนพัฒนาสามป ตามรูปแบบที่กรมสงเสริมการปกครอง ทองถิ่นกําหนด เสนอรางแผนพัฒนาสามปตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อพิจารณาและปรับปรุงใหมีความ สมบูรณ

 **ขั้นตอนที่ 6** การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป เมื่อคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนพัฒนาสามปเสร็จเรียบรอย จะนําเสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช

3

**ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป**

 1) ผูบริหารสามารถใชแผนเปนเครื่องมือในการตัดสินใจและกําหนดแนวทางดําเนินงานการบูรณา การ การบริหารทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

 2) การใชจายงบประมาณ ขององคการบริหารสวนจังหวัดระนอง สามารถแกไขปญหา ความตองการ ของประชาชนไดตรงกับความตองการอยางแทจริง

 3) การพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดระนอง สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาที่เห็นถึง การบรรลุตามวิสัยทัศนการพัฒนาที่กําหนดไวอยางชัดเจน

**4**

**ส่วนที่ 2**

**สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลปากน้ำท่าเรือ**

**\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \***

**สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ**

 **๒. ข้อมูลพื้นฐาน**

 **๒.๑ การจัดตั้ง**

 เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เดิมเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ซึ่งได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อและยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำขึ้นเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑
เรื่องการเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำท่าเรือและยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล
ตำบลปากน้ำท่าเรือ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมา

 **๒.๒ ความหมายของภาพดวงตราของเทศบาล**

 **รูปช้างยืนอยู่เหนือเกาะ** มีเรือสุพรรณหงส์อยู่ด้านหน้า หมายถึง เทศบาล
ตำบลปากน้ำท่าเรือ ประกอบด้วย บ้านเขานางหงส์ บ้านหินช้าง บ้านเกาะเหลา บ้านเกาะสินไห
และบ้านปากคลอง พื้นที่ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือส่วนใหญ่ผูกพันอยู่กับน้ำ

 **รูปช้าง** หมายถึง บ้านหินช้าง และเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี เพราะช้างเป็นสัตว์ที่มีพระมหากษัตริย์ไทยใช้เป็นพาหนะแต่โบราณกาล จนถึงปัจจุบัน ช้างเผือก คือ สัตว์ที่คู่ควรบารมีของพระมหากษัตริย์ท่านั้น

 **เกาะ** หมายถึง สัญลักษณ์ของชุมชนชาวปากน้ำ ที่เกี่ยวพันอยู่กับทะเลอันเป็นสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

 **เรือสุพรรณหงส์และสายน้ำ** หมายถึง ความเป็นไทยที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และเป็นสัญลักษณ์แห่งการพัฒนาชุมชน ที่มีถิ่นฐานผูกพันกับสายน้ำ ซึ่งต้องใช้เรือในการคมนาคมขนส่งติดต่อค้าขาย

 ๒.๓ **ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต**

**ที่ตั้ง** สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

**ขนาดพื้นที่** มีจำนวนพื้นที่ทั้งสิ้น ๒๒.๘๐ ตารางกิโลเมตร ( ๑๔,๒๕๐ ไร่ )

**5**

**แผนที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ**

****

**6**

**อาณาเขต**

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำกระบุรี แนวเขตชายแดน ไทย – พม่า

**จำนวนประชากร**

จำนวนประชากรเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือตามทะเบียนราษฎร ปี พ.ศ. 2556-2558

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **พ.ศ.** | **ชาย** | **หญิง** | **รวม** | **จำนวนครัวเรือน** |
| 2556 | 4,187 | 3,157 | 7,344 | 3,223 |
| 2557 | 3,937 | 3,573 | 7,510 | 3,298 |
| 2558 | 3,970 | 3,598 | 7,568 | 3,362 |

(ข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อหมู่บ้าน** | **หมู่ที่** | **จำนวนครัวเรือน** | **จำนวนประชากร****ชาย** | **จำนวนประชากร****หญิง** | **จำนวนประชากรทั้งสิ้น** | **หมายเหตุ** |
| 1 | บ้านปากคลอง | 1 | 1,852 | 656 | 581 | 1,237 |  |
| 2 | บ้านหินช้าง | 3 | 663 | 1,594 | 1,440 | 3,034 |  |
| 3 | บ้านเกาะสินไห | 4 | 326 | 873 | 813 | 1,686 |  |
| 4 | บ้านเขานางหงส์ | 5 | 405 | 429 | 373 | 802 |  |
| 5 | บ้านเกาะเหลา | 6 | 116 | 418 | 931 | 809 |  |

 ( หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะคณฑี อยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ )

**ศาสนา** ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม
ศาสนสถาน หรือองค์กรทางศาสนาในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ มี ๕ แห่ง ดังนี้

 ๑. สำนักสงฆ์หินช้าง หมู่ที่ ๓ บ้านหินช้าง

๒. สำนักสงฆ์เขานางหงส์ หมู่ที่ ๕ บ้านเขานางหงส์

 ๓. มัสยิดอัลอิสลามียะห์ หมู่ที่ ๓ บ้านหินช้าง

 ๔. มัสยิดอัลปุรกอน หมู่ที่ ๓ บ้านหินช้าง

๕. มัสยิดอูบูดียะห์ หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะสินไห

**7**

**การศึกษา**

- โรงเรียนประถมศึกษา ๒ แห่ง คือ

 โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ

 โรงเรียนบ้านเกาะเหลา หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ

- โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาสฯ) ๒ แห่ง คือ

 โรงเรียนบ้านหินช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลปากน้ำ

 โรงเรียนบ้านเกาะสินไห หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ แห่ง ทำหน้าที่ดูแลเด็กอนุบาล ๓-๕ ขวบ แบ่งเป็นสังกัดกรมการศาสนา จำนวน ๒ แห่งและของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จำนวน ๒ แห่ง

 ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอิสลามียะห์ (บ้านหินช้าง) มีนักเรียน จำนวน 39 คน
มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๓ คน

 ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอูบูดิยะห์ (บ้านเกาะสินไห) มีนักเรียน จำนวน 2๕ คน
มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๒ คน

 ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ (บ้านหินช้าง) มีนักเรียน
จำนวน 45 คน มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ คน

 ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ (บ้านเกาะสินไห) มีนักเรียน
จำนวน 23 คน มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๒ คน

**การสาธารณสุข**

 ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๔ แห่ง

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 1

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคลอง หมู่ที่ 1

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินช้าง หมู่ที่ 3

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะสินไห หมู่ที่ 4

มีปริมาณขยะวันละประมาณ ๑๕ ตัน โดยเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะเองเป็นประจำทุกวันและกำจัดโดยการจ้างเหมาเอกชนด้วยวิธีการฝังกลบ

**ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ (ด้านเศรษฐกิจ)**

ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการประมงการเกษตรและ

และมีอาชีพรองคือการค้าขายและรับจ้างทั่วไปการติดต่อค้าขายกับประเทศพม่า เนื่องจากเป็นเมืองชายแดน

หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่มี สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ๒ แห่ง

ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ ๑ แห่ง

โรงแรมหรือรีสอร์ท ๔ แห่ง

 โรงงานอุตสาหกรรม ๓๐ แห่ง

 ท่าเรือขนส่งสินค้าเอกชน ๗ แห่ง

**8**

**ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

 เขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรปากน้ำระนอง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นๆและจุดตรวจต่างๆ ดังนี้

๑) ป้อมตำรวจ หมู่ที่ ๕ บ้านเขานางหงส์

๒) ป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) หมู่ที่ ๕ บ้านเขานางหงส์

๓) ศูนย์ อพปร. หมู่ที่ ๓ บ้านหินช้าง

๔) ศูนย์ อพปร. หมู่ที่ ๕ บ้านเขานางหงส์

๕) หมวดตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๔๑๕๔ หมู่ที่ ๕ บ้านเขานางหงส์

๖) ฐานย่อยของตำรวจตะเวนชายแดนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะสินไห

๗) หน่วยสืบสวนสอบสวน ปราบปรามระนอง กรมศุลกากร หมู่ที่ ๕ บ้านเขานางหงส์

๘) ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-พม่าและสถานีเรือระนอง หมู่ที่ ๕ บ้านเขานางหงส์

๙) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕ สาขาระนอง หมู่ที่ ๕ บ้านเขานางหงส์

๑๐) ท่าเรือระนอง หมู่ที่ ๕ บ้านเขานางหงส์

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซม รวมทั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่อยู่เป็นประจำ นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน บริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

**ทรัพยากรธรรมชาติ**

 ลักษณะพื้นที่ บางส่วนเป็นเกาะ ได้แก่ หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะสินไห หมู่ที่ ๖ บ้านเกาะเหลา พื้นที่มีการบุกรุกเข้าทำประโยชน์ของราษฎร เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือได้มีการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป นอกจากนี้ จะมีสัตว์น้ำ อันเป็นทรัพยากรทางน้ำที่สำคัญและมีทรัพยากรที่เป็นธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ป่าชายเลน วิถีชีวิตชุมชนชาวมอแกน
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

**ข้อมูลและสถิติการเลือกตั้ง**

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  **๓,๓๐๑** คน

ผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น  **๒,๓๓๑** คน คิดเป็นร้อยละ **๗๐.๖๒**

บัตรเสีย **๖๒** ใบ คิดเป็นร้อยละ **๒.๖๖**

มีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน **๔๓** ใบ คิดเป็นร้อยละ **๑.๘**๔

9

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แบ่งเป็นเขตการเลือกตั้ง ๒ เขต

เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านหินช้าง,หมู่ที่ ๕ บ้านเขานางหงส์ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง **๑,๖๓๙** คน

เขตเลือกตั้งที่ ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านปากคลอง,หมู่ ๔ บ้านเกาะสินไห,หมู่ที่ ๖ บ้านเกาะเหลา
มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง **๑,๖๕๔**  คน

รวมทั้งสิ้น (๒ เขต)  **๓,๒๙๓** คน

ผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น  **๒,๐๒๑** คน คิดเป็นร้อยละ **๖๑.๓๗**

บัตรเสีย **๖๑** ใบ คิดเป็นร้อยละ **๓.๐๒**

มีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน **๑๘** ใบ คิดเป็นร้อยละ **๐.๘๙**

**ข้อมูลด้านการเมือง การบริหาร**

**1. โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ดังนี้**

**ฝ่ายนิติบัญญัติ** ได้แก่ สภาเทศบาล ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จำนวน 2 เขต มีกำหนดวาระคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

**ฝ่ายบริหาร** ได้แก่นายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเป็นผู้บริหารและมี
คณะผู้บริหาร ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรีมิใช่มาจากการเลือกตั้ง ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน

 ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบาย โดยไม่ขัดกฎหมายและรับผิดชอบการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย มีวาระการดำรงตำแหน่ง
คราวละ 4 ปี

**ฝ่ายบริหาร**

 **ฝ่ายนิติบัญญัติ**

นายกเทศมนตรี

 ประธานสภาประธานสภาเทศบาล

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 รองประธานสภาเทศบาล

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาล

เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาล

เขต 2

**2. ส่วนการบริหารงานประจำของเทศบาล**

 (ตามผังส่วนการบริหารงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ)

**10**

**3. อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ**

ตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลไว้ ดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
 ของ ท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมการกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบและการอนามัยโรงมหรสพ และ
 สาธารณสถานอื่น
24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

**11**

1. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
2. การควบคุมอาคาร
3. การป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

๓๐) การรักษาความสงบ

๓๑) การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
 ทรัพย์สิน

1. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
 กระจายอำนาจประกาศกำหนด

**4. อัตรากำลังของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ** (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558)

 เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ มีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งสิ้น จำนวน 57 คน ดังนี้

 พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 13 คน

 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 21 คน

 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 23 คน

 **รวมทั้งสิ้น 57 คน**

ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558)

 อัตรากำลังภาคเอกชน

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 150 คน

 - ชมรมแอโรบิค เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จำนวน 30 คน

 - ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จำนวน 35 คน

 - อสม. จำนวน 46 คน

- สมาชิกู้ชีพ กู้ภัย จำนวน 12 คน

**12**

**ข้อมูลด้านงบประมาณของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ**

**ด้านรายรับ**

|  |  |
| --- | --- |
| **รายการ** | **รายรับ (บาท)** |
| **ปีงบประมาณ ๒๕๕๗** | **ปีงบประมาณ 2558** |
| **รายได้ที่จัดเก็บเอง** หมวดภาษีอากร | ๑,๒๕๖,๐๐๐.๐๐ | ๑,383,๐๐๐.๐๐ |
|  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต | ๗๘๘,๐๐๐.๐๐ | 55๘,7๐๐.๐๐ |
|  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ | 40๐,๐๐๐.๐๐ |
|  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 61,027.๐๐ | 7๐,๐๐๐.๐๐ |
|  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 90,๐๐๐.๐๐ | ๖8,๐๐๐.๐๐ |
|  หมวดรายได้จากทุน | - | - |
| **รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.** | ๑๓,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ | 15,856,๐๐๐.๐๐ |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.** | ๑๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | 16,664,๐๐๐.๐๐ |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์**  | - | - |
| **รวมรายได้ทั้งสิ้น** | **๓๑,๐๐0,๐๐๐.๐๐** | **35,๐๐0,๐๐๐.๐๐** |

**ด้านรายจ่าย**

|  |  |
| --- | --- |
| **รายการ** | **รายจ่าย (บาท)** |
| **ปีงบประมาณ ๒๕๕๗** | **ปีงบประมาณ ๒๕๕8** |
| งบกลาง | ๑,๑๗๘,๕๐๐.๐๐ | ๑,๑31,389.๐๐ |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว) | 11,175,740.00 | 14,642,448.00 |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | ๑1,381,260.๐๐ | 12,817,163.00 |
| งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑,668,2๐๐.๐๐ |
| หมวดเงินอุดหนุน | ๕,๑๗๔,๔๐๐.๐๐ | 4,740,800.00 |
| **รวมรายจ่ายทั้งสิ้น** | **๒๙,๙๕๙,๙๐๐.๐๐** | **35,000,000.00** |

**13**

**เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ประกอบด้วย**

1. รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ MISUBISHI จำนวน ๑ คัน เลขทะเบียน บง ๑๒๓๙ ระนอง

๒. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ ISUZU D-MAX จำนวน ๑ คัน เลขทะเบียน กข ๒๙๐๗ ระนอง

3. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA วีโก้ 2.5 E สีขาว เลขทะเบียน กค 2684 ระนอง

4. รถจักรยานยนต์ HONDA จำนวน ๑ คัน เลขทะเบียน กงต ๙๐ ระนอง

5. รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ยี่ห้อ NISSAN จำนวน ๑ คัน เลขทะเบียน ๘๐-๓๕๑๗ ระนอง

6. รถบรรทุก ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน ๑ คัน

7. รถบรรทุกขยะ จำนวน 3 คัน ทะเบียน ๘๐ – ๒๙๖๔ ระนอง ยีห้อ ฮีโน ทะเบียน 80-4990 ระนอง ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน 80-5105 ระนอง

8. รถตักหน้าขุดหลัง ๙๙ แรงม้า ยี่ห้อ CHANGLIN จำนวน ๑ คัน

9. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๔ เครื่อง

10. ตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน ๑ ชุด และเครื่องโทรศัพท์ จำนวน ๕ เครื่อง

๑1. เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง

๑2. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๓ เครื่อง

๑3. กล้องระดับและไม้สต๊าฟ จำนวน ๑ ชุด

๑4. ตู้นิรภัย จำนวน ๑ ตู้

๑5. เครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง

๑6. กล้องถ่ายรูป จำนวน ๒ เครื่อง

๑7. กล้องวีดีโอดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ยี่ห้อ JVC ราคา ๓๖,๘๐๐.- บาท

๑8. ตู้เย็น ๓ เครื่อง

๑9. อุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน ๑ ชุด

20. เครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง

๒1. เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม(GPS) จำนวน ๑ เครื่อง

๒2. เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง

๒3. รถตู้ โตโยต้า คอมมิวเตอร์หลังคาสูง ขนาด ๒,๔๙๔ ซีซี จำนวน ๑ คัน

๒4. เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ยี่ห้อ SHARP จำนวน ๑ เครื่อง

๒5. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด ๓ แรงม้า ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน ๑ เครื่อง

๒6. เครื่องปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน ๑ เครื่อง

๒7. เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๑ แรงม้า ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน ๑ เครื่อง

๒8. เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอชนิดขาตั้ง ยี่ห้อ TOSHIBA จำนวน ๑ ชุด

29. รถกู้ชีพ กู้ภัย จำนวน ๑ คัน

นายอภิชาติ อภิรติกร

**ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ**

นางจิณกนก ธนโชติชญานี

**หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 6**

**รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด**

นางปิยะรัตน์ ปั้นทอง

**ผู้อำนวยการกองคลัง**

นายปิโย วิศวเมธี

**นายช่างโยธา ๖ว**

**รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง**

**โครงสร้างบุคลากร**

**เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ**

-ว่าง-

**เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓-๕/๖ว**หัวหน้ากองช่าง

นางจิณกนก ธนโชติชญานี

**หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 6**

**รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด**

นางสาววิไลรัตน์ ดอเลาะน.ส.มะลิวัลย์ นราจร

น.ส.จันธีรา ผกามาศ

**ผู้ดูแลเด็กเล็กฯ**

นางจันทร์เพ็ญ ตันสกุล

**บุคลากร ๗ว**

นางสาวสุนิษา สมไทย

**เจ้าพนักงานธุรการ ๒**

-ว่าง-

**นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖**

นางวันดี แก้วกอง

**ผช.จนท.ธุรการ**

นายณัฐวุฒิ แสงทอง

**พนักงานขับรถขยะ**

-ว่าง-

**จพง.สาธารณสุขชุมชน ๒-๔/๕**

-ว่าง-

**นวก.ส่งเสริมสุขภาพ ๓-๕/๖**

นางสาวอัศชญา ธนาคาร

**จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว**

นายมกรา บัวสงค์

**พนักงานขับรถยนต์**

นายเพชรชัย วรบุตร

**พนักงานขับรถยนต์**

นางวันเพ็ญ จิตต์ประสงค์

**คนงานทั่วไป**

นายคมกฤษ จุลเขต

**ผช.จนท.บริหารงานทั่วไป**

นายชัยวัฒน์ คุ้มพะเนียด**นักพัฒนาชุมชน ๖ว**

น.ส.ปิยดา แสงทอง

**ผช.นักพัฒนาชุมชน**

นายนพพร พลพิพัฒน์ดี

**คนงานทั่วไป**

นายเฉลิมชัย ไชยสิน

นายไพทูล สุทธิพล

**คนงานทั่วไป**

นางสาวสุพรรษา เสวตบุตร

**พนักงานวิทยุ**

นายสมเกียรติ ชมภูชนะ

**ผช.จนท.ป้องกันฯ**

นายสำราญ ยีซาแล

**คนงานทั่วไป**

นางสมบูรณ์ วรบุตร

**คนงานทั่วไป**

นางสาวภิญญาพัชญ์ แสนกลาง

**ผช. นักพัฒนาการท่องเที่ยว**

**โครงสร้างกองคลัง**

- ว่าง -

**จนท.จัดเก็บรายได้ 4**

นางปิยะรัตน์ ปั้นทอง

**ผู้อำนวยการกองคลัง**

นางสาวสาวิตรี นาคสุวรรณ

**ผช.จนท.การเงินและบัญชี**

นางชลากร วนศิริเมฆ

**เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 4**

นางกนกวรรณ หม่อนใหญ่

**ผช.จพง.ธุรการ**

นายจักรินทร์ เกิดบางนอน

**ผช.จนท.พัสดุ**

น.ส.ณัฐกฤตา รอดศิริ

**จพง.พัสดุ ๒**

นางรวิสรา สุขสวัสดิ์

**นวก.การเงินและบัญชี ๔**

นางสาวลัดดา พรมศรี

**จพง.การเงินและบัญชี 5**

นางจิณกนก ธนโชติชญานี

**หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 6**

น.ส.จันทร์จิรา อินทยารักษ์

**ผช.จนท.จัดเก็บรายได้**

น.ส.สุขฤดี บัวสงค์

**ผช.จนท.จัดเก็บรายได้**

16

**โครงสร้างกองช่าง**

นายนพดล แสงทอง

**ผช.เจ้าหน้าที่ประปา**

นายปิโย วิศวเมธี

**รักษาการแทนผอ.กองช่าง**

-ว่าง-

**ช่างโยธา ๑-๓/๔**

นายชนก พลพิพัฒน์ดี

**พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา**

น.ส.ปราณี วิชัย

**ผช.จนท.ธุรการ**

เจ้าพนักงานธุรการ 3

นายรตนพล อยู่ข้วน

**ผู้ช่วยช่างโยธา**

นายวิทยา พิบูลย์

**พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง**

นายสุพจน์ ชัยปลื้ม

**ผช.ช่างเขียนแบบ**

เจ้าพนักงานธุรการ 3

-ว่าง-

**นายช่างโยธา 2-4/5**

นายสมศักดิ์ หลีใบ

**ผช.ช่างไฟฟ้า**

เจ้าพนักงานธุรการ 3

 นายอำพล อิสราคาร

 **เจ้าพนักงานธุรการ ๔**

นายณัฐวัฒน์ วิชัย

**พนง.ผลิตน้ำประปา**

นายประทีป แย้มรัตน์

**คนงาน (ขับรถกระเช้า)**

เจ้าพนักงานธุรการ 3

**18**

**ส่วนที่ 3**

**สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**สรุปสถานการณ์การพัฒนา**

 ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาที่วางไว้ ตามสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพการพัฒนาภายใต้ภารกิจและพันธกิจ โดยกำหนดความสำคัญในการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยมีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| **๑** | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง  | 154,500.00งบประมาณ ปี ๒๕๕7 |
| **๒** | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณแหลมสิงห์ถึงบ้านบังแอน หมู่ที่ 4 บ้านเกาะสินไห | 73,000.00งบประมาณ ปี ๒๕๕7 |
| **๓** | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำซอยเจ๊จิ๋มเย็นตาโฟ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง | 1,767,900.00(จ่ายขาดเงินสะสม)งบประมาณ ปี ๒๕๕7 |
| **๔** | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนานาชาติ) หมู่ที่ 3บ้านหินช้าง | 481,000.00(จ่ายขาดเงินสะสม)งบประมาณ ปี ๒๕๕7 |
| **๕** | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยปลายคลอง) หมู่ที่ 3บ้านหินช้าง | 1,506,500.00(จ่ายขาดเงินสะสม)งบประมาณ ปี ๒๕๕7 |
| **๖** | โครงการขยายระบบประปาพร้อมติดตั้งมิเตอร์น้ำหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ | 281,800.00(จ่ายขาดเงินสะสม) งบประมาณ ปี ๒๕๕7 |
| **๗** | โครงการติดตั้งมิเตอร์น้ำ ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ | 16,860.00(จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ ปี ๒๕๕7 |

**19**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| ๑๐ | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง | 231,900.00(จ่ายขาดเงินสะสม)งบประมาณ ปี ๒๕๕7  |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำข้ามถนนพร้อมบ่อพักหลังคานเรือปลาทอง หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง | 135,000.00(จ่ายขาดเงินสะสม)งบประมาณ ปี ๒๕๕7 |
| ๑๒ | โครงการซ่อมแซมทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6บ้านเกาะเหลา | 81,000.00(จ่ายขาดเงินสะสม)งบประมาณ ปี ๒๕๕7 |
| ๑๓ | โครงการขุดบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญและขยายเขตประปา หมู่ที่ 3บ้านหินช้าง | 498,000.00(จ่ายขาดเงินสะสม)งบประมาณ ปี ๒๕๕7 |
| 14 | โครงการอุดหนุนโยธาธิการและผังเมือง | 40,000.00งบประมาณ ปี 2557 |
|  | **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** | **5,267,460.00** |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ (ต่อ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| ๑ | โครงการอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลปากน้ำ | 50,000.00  |
| ๒ | โครงการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ | 30,000.00  |
| ๓ | โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) | 1,925,560.00  |
| ๔ | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก 4 แห่ง และโรงเรียน 4 แห่ง  | 4,416,800.00 |
| ๕ | โครงการอุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง | ๒๐,๐๐๐.๐๐  |
| ๖ | โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | 112,000.00 |
| ๗ | โครงการสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 30,000.00 |

**20**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| ๘ | โครงการสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข | 50,000.00 |
| ๙ | โครงการอุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระนอง | 50,000.00 |
| ๑๐ | โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง | 65,000.00 |
| ๑๑ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 2๐,๐๐๐.๐๐ |
| 12 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เช่น เต้นแอร์โรบิค | 86,400.00 |
| 13 | โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา | 50,000.00 |
|  | **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** | **6,905,760.00** |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| **1.** | อุดหนุนโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | 50,000.00 |
| ๑ | โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล วันหยุดราชการ | 29,550.00  |
| ๒ | โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ | 10,186.40 |
| ๓ | โครงการอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรปากน้ำระนอง ดำเนินการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่อาสาจราจร | 20,000.00 |
| ๔ | โครงการอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรปากน้ำระนอง ดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือยุวจราจร | 19,800.00 |
| ๕ | โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดทำแผนชุมชน | 39,793.00 |
| ๖ | อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอเมืองระนอง | 18,000.00 |
| ๗ | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 48,760.00 |
| ๘ | การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทของ อปท. | 219,000.00 |
|  | **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** | **455,089.40** |

**21**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| **-** | **-** | **-** |
|  | **-** | **-** |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| ๑ | การบริหารจัดการขยะ | 2,599,20๐**.00** |
|  | **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** | **2,599,200.00** |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| **๑** | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมและพิธีทางศาสนา | 124,560.00 |
| **๒** | โครงการวันผู้สูงอายุ | 227,100.00 |
| **๓** | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 222,616.00 |
| **๔** | อุดหนุนสำนักงานจังหวัดระนอง | 65,000.00 |
| **5** | โครงการอุดหนุนมัสยิดในเขตเทศบาล | 70,000.00 |
| **6** | โครงการถือศีลกินเจ | 2๐,๐๐๐.๐๐ |
|  | **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** | **729,276.00** |

**22**

**การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาในเชิงคุณภาพ**

**ผลการวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต**

ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕๖1) ได้มีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแยกประเด็นหลักของการพัฒนาได้ ๔ ประเด็น คือ ปัญหา ความต้องการ นโยบายและศักยภาพ โดยแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้

**๑. การพัฒนาจากปัญหา** โดยเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาดังนี้

 จากผลการสำรวจข้อมูล ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ซึ่งได้ศึกษาเสร็จแล้ว สรุปได้ว่าปัญหาอันดับแรก คือ

 **๑.๑ ปัญหาการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **ลำดับที่ ๑ ปัญหาที่ดิน**

 **ลักษณะ** สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขต ทต.ปากน้ำท่าเรือ เป็นที่ราชพัสดุและป่าชายเลน ปัจจุบันไม่เหลือสภาพป่ากลายเป็นชุมชนเมืองทำให้เกิดปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน, ปัญหาการบริหารงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะเรื่องการควบคุมการก่อสร้าง ปัญหาการจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการต้องใช้ระยะเวลาในการขอใช้พื้นที่ให้ดำเนินการนานพอสมควร บางครั้งทำให้ไม่ทันกับความต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

 **ขอบเขต** พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ส่วนใหญ่เป็นที่ราชพัสดุ ที่ป่าสงวนหรือที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งประชาชนได้เข้าจับจองอยู่อาศัย ประชาชนก่อสร้างบ้านเรือนโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเป็นส่วนใหญ่

 **สาเหตุ**

- การครอบครองที่ดินของประชาชนโดยไม่มีเอกสารสิทธิในเขตป่า

- เจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึง

- ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบกฎหมาย

- ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

- การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง

 **ลำดับที่ ๒ ปัญหาถนนและทางเท้า**

 **ลักษณะ** ถนนและทางเท้าอยู่ในสภาพชำรุดและเป็นหลุมเป็นบ่อ ร้านค้าวางของล้ำออกมาบนพื้นทางเท้าและถนน ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกเท่าที่ควร

**23**

**ขอบเขต** ถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือบางสาย เช่น ถนนสายปากคลองหมู่ที่ ๑ ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อและคับแคบ ร้านค้าวางของล้ำออกมาไม่เป็นระเบียบไม่สะดวกต่อการสัญจรไปมา

 **สาเหตุ**

 - ขาดเจ้าหน้าที่และงบประมาณในการดำเนินการ

- ผังเมืองเดิมไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงของเมือง ถนนสายสำคัญคับแคบ ยากแก่
การขยาย

- ประชาชนขาดความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ทางเท้า มีการตั้งวางสิ่งของอย่างไม่เป็นระเบียบ

- เขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ในส่วนของหมู่ที่ ๑ บ้านปากคลอง จะมีรถบรรทุกสินค้าวิ่งในเส้นทางตลอดทั้งวัน ทำให้ถนนชำรุดเสียหายเร็ว

 **ลำดับที่ ๓ ปัญหาระบบไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง**

 **ลักษณะ** ในพื้นที่บางแห่งไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอบางแห่งชำรุด ประชาชนไม่สะดวกในการสัญจรไปมาในยามค่ำคืนและเป็นช่องทางให้เกิดปัญหาอาชญากรรมได้ง่าย

 **ขอบเขต** บริเวณเขตถนน ตรอก ซอย ในเขตเทศบาล

 **สาเหตุ**

 - งบประมาณในการดำเนินงานมีจำกัด การบำรุงรักษาไม่ทั่วถึง

 - มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้ด้านนี้โดยเฉพาะ

 **ลำดับที่ ๔ ปัญหาระบบระบายน้ำและภาวะน้ำท่วม**

 **ลักษณะ** สาเหตุสำคัญของน้ำท่วมในหมู่ที่ ๑ บ้านปากคลอง เนื่องจากคูระบายน้ำมีไม่เพียงพอ อุดตันและคับแคบ บางแห่งยังมีการระบายน้ำไม่ต่อเนื่องทำให้น้ำไหลไม่ทัน

 **ขอบเขต** บริเวณถนนสะพานปลา ถนนบริเวณตลาดสดโชคดี และบริเวณอื่น ๆ ท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก มีเศษขยะ หิน ดิน ทราย ทับถมอยู่ในท่อระบายน้ำ

 **สาเหตุ**

 - ประชาชนให้ความร่วมมือน้อยในการดูแล รักษา คู คลองระบายน้ำและท่อระบายน้ำ

 - คูระบายน้ำมีดินทรายปิดกั้นทางไหลของน้ำ

 - คูระบายน้ำไม่เพียงพอและที่มีอยู่ไม่ได้มาตรฐาน

- ไม่มีทางน้ำไหลออกสู่ทะเล

**24**

**ลำดับที่ ๕ ปัญหาการจราจรติดขัด**

 **ลักษณะ** การสัญจรของยานพาหนะบางช่วงโดยเฉพาะเขตหมู่ที่ ๑ บ้านปากคลอง มีรถบรรทุกและรถประจำทางวิ่งตลอด การจราจรจะติดขัดในช่วงเช้าของแต่ละวัน ส่วนหนึ่งมาจากการจัดระบบจราจรไม่เหมาะสม รวมทั้งผู้ขับขี่ไม่เคารพกฎจราจร

 **ขอบเขต** บริเวณพื้นที่ในเขตหมู่ ๑ บ้านปากคลอง

 **สาเหตุ**

- มีการวางสิ่งกีดขวางบริเวณริมถนน

 - ถนนบางช่วงความกว้างไม่เพียงพอ

 - มีการขนถ่ายสินค้าบริเวณริมถนนหน้าสถานประกอบการ

 **ลำดับที่ ๖ ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร**

 **ลักษณะ** ในช่วงสู่ฤดูแล้งที่ฝนทิ้งช่วงจะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรเป็นประจำทุกปี ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนมาก

 **ขอบเขต** บริเวณพื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล

 **สาเหตุ**

 - ประชาชนเข้าไปบุกรุกแผ้วถางป่าทำให้พื้นที่ต้นน้ำถูกทำลาย

 - ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำที่สามารถใช้ได้ตลอดปี

 **๑.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ**

 **ลำดับที่ ๑ ปัญหาขยะมูลฝอย**

 **ลักษณะ** - มีขยะมาก จึงทำให้มีขยะตกค้าง เนื่องจากเทศบาลดำเนินการจัดเก็บไม่ทัน

 - ไม่มีการแยกประเภทขยะมูลฝอย เช่น ขยะมูลฝอยเปียกหรือแห้งทำให้การเก็บรวบรวม และการกำจัดยุ่งยากมากขึ้น

 - สภาพถนนที่เข้าไปเก็บขยะมูลฝอยบางแห่งเป็นถนนลูกรัง ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ คับแคบ ทำให้เสียเวลาและขาดความสะดวก

 - ขาดการควบคุมขยะมูลฝอยติดเชื้อ

 **ขอบเขต** ปริมาณขยะประมาณวันละ ๑๕ ตัน การแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น ขยะส่วนใหญ่เป็นประเภทขยะเปียกจากแพปลา ร้านค้า การก่อสร้างต่างๆ และที่พักอาศัย

 **สาเหตุ**

 **-** ระบบการจัดการด้านขยะมูลฝอยยังไม่เหมาะสม

**25**

- ประชาชนให้ความร่วมมือในการักษาความสะอาดไม่ดีเท่าที่ควร

 - อุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ มีอายุการใช้งานนาน

 - ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยเป็นของเทศบาลเอง

 - แรงงานต่างด้าวไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาด

 **ลำดับที่ ๒ ปัญหาคุณภาพน้ำ**

 **ลักษณะ** โรงงานอุตสาหกรรมและแพปลา มักจะปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ ขาดการจัดการที่ดี

 **ขอบเขต** ปริมาณน้ำเสียที่ระบายจากแพปลา โรงงาน บ้านเรือน ระบายลงสู่คลองตามธรรมชาติ

 **สาเหตุ**

- โรงงานอุตสาหกรรมไม่มีระบบกำจัดน้ำเสีย

 - แรงงานต่างด้าวไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาด

 **ลำดับที่ ๓ ปัญหามลภาวะ**

 **ลักษณะ** โรงงานอุตสาหกรรมและแพปลา ไม่มีมาตรฐานที่ดีในการควบคุมเรื่องกลิ่น โดยเฉพาะโรงงานปลาป่นจะส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนอยู่เป็นประจำ รวมทั้งปัญหารถบรรทุกปลาป่นทำเศษปลาป่นตกหล่นบนท้องถนน ส่งกลิ่นเหม็น และทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้เส้นทางอยู่บ่อยๆ

 **ขอบเขต** โรงงานในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือและเทศบาลตำบลปากน้ำ

 **สาเหตุ**

 - เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง

 - เจ้าของโรงงานไม่ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมาย

 **๑.๓ ปัญหาเศรษฐกิจ**

 **ลำดับที่ ๑ ปัญหาแรงงานต่างด้าว**

 **ลักษณะ** พื้นที่โดยส่วนใหญ่ติดกับประเทศพม่าทำให้แรงงานต่างด้าวจำนวนมากเข้ามาเป็นลูกจ้างประกอบอาชีพการประมงและใช้แรงงานอื่นๆ ซึ่งแรงงานเหล่านี้มักจะสร้างปัญหาอยู่เสมอ เช่น การลักขโมยทรัพย์สิน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเอดส์ ปัญหายาเสพติด ฯลฯ

 **ขอบเขต** ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จะมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสภาพพื้นที่ติดชายแดนไทย-พม่า

**26**

 **สาเหตุ**

- แรงงานต่างด้าวมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น

 - แรงงานยังมีการลักลอบเข้ามาอยู่อย่างสม่ำเสมอ

 - ประชาชนนิยมจ้างแรงงานพม่าเนื่องจากเป็นแรงงานค่าจ้างต่ำกว่าการจ้างคนไทย

 **ลำดับที่ ๒ ปัญหาการท่องเที่ยว**

 **ลักษณะ** ปัญหาสภาพพื้นที่ ทำให้ยากต่อการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งข้อจำกัดด้านงบประมาณและไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 **ขอบเขต** บริเวณชายฝั่งแม่น้ำกระบุรี และหมู่เกาะในพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

 **สาเหตุ**

 - ข้อจำกัดด้านปัญหาสภาพพื้นที่เป็นป่าสงวนยากต่อการพัฒนา

 **ลำดับที่ ๓ ปัญหาการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้**

 **ลักษณะ** เนื่องจากสภาพพื้นที่ติดชายฝั่งอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่คือ ประมงเพียงอย่างเดียว สภาพพื้นที่ไม่สามารถทำการเกษตร เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์ได้อย่างเต็มที่เมื่อหมดฤดูการประมง ทำให้เป็นปัญหาในเรื่องของการสร้างอาชีพเสริม

 **ขอบเขต** พื้นที่ในทุกหมู่บ้านของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

 **สาเหตุ**

 - ปัญหาสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยต่ออาชีพอื่น ๆ

 - ขาดความรู้ในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบของท้องถิ่น

 - ข้อจำกัดด้านงบประมาณที่จะสนับสนุน

 **๑.๔ ปัญหาการพัฒนาสังคม**

 **ลำดับที่ ๑ ปัญหาด้านสาธารณสุข**

 **ลักษณะ** สามารถใช้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ได้ แต่ยังไม่มีทั่วถึงและเพียงพอ เนื่องจากข้อจำกัดด้านบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ และข้อจำกัดด้านงบประมาณ

 **ขอบเขต** บริเวณพื้นที่ทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่ที่ ๖ บ้านเกาะเหลา

 **สาเหตุ** ไม่มีเจ้าหน้าที่ วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานบริการด้านสาธารณสุข

**27**

 **ลำดับที่ ๒ ปัญหาโรคติดต่อ โรคเอดส์ , โรคเท้าช้าง ฯลฯ**

 **ลักษณะ** จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศพม่า ทำให้สามารถเดินทางเข้ามาในจังหวัดระนองได้อย่างสะดวก จึงทำให้เกิดปัญหาแรงงานต่างด้าวนำโรคติดต่อเข้ามาในพื้นที่ เช่น โรคเอดส์ , โรคเท้าช้าง และโรคอื่นๆ ที่ประเทศไทยสามารถควบคุมได้แล้วในอดีต เข้ามาแพร่ติดต่อ จนกลายเป็นปัญหาสังคมในพื้นที่ตำบลปากน้ำและจังหวัดระนอง

 **ขอบเขต** บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ

 **สาเหตุ**

 - จำนวนคนต่างด้าวซึ่งเป็นแรงงานพม่า เข้ามาขายบริการในจังหวัดระนอง

 - เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ

 - ขาดงบประมาณ และเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ

 **๑.๕ ปัญหาการเมืองการบริหาร**

 **ลำดับที่ ๑ ปัญหาสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวย ต่อการพัฒนาเท่าที่ควร**

 **ลักษณะ** พื้นที่โดยส่วนใหญ่ของตำบลปากน้ำจะอยู่ในความดูแลของหลายหน่วยงาน เช่น ธนารักษ์ องค์การสะพานปลา ป่าไม้ ไม่มีที่สาธารณประโยชน์ เป็นของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือเอง ดังนั้น การที่จะทำโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า เพราะต้องรอให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่อนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้ ซึ่งบางครั้ง ก็ไม่ทันกับปัญหาความเดือดร้อนและระยะเวลาในการกำหนดให้ใช้งบประมาณจากส่วนกลาง

 **ขอบเขต** พื้นที่ทุกหมู่บ้าน

 **สาเหตุ**

 - ปัญหาพื้นที่โดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยาน และธนารักษ์

 - เทศบาลไม่มีที่สาธารณะประโยชน์เป็นของตนเอง

 - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายน้อย

 **ลำดับที่ ๒ ปัญหาการบริหาร และปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ**

 **ลักษณะ** - บุคลากรมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อภารกิจหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องปฏิบัติ

 - เครื่องมือเครื่องใช้มีไม่เพียงพอและไม่สามารถจะจัดซื้อในจำนวนมากๆได้เนื่องจากมีสถานที่จัดเก็บจำกัด ในบางครั้งจึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สะดวกรวดเร็ว

 **สาเหตุ**

 - ปัญหาเรื่องพื้นที่ไม่มีที่สาธารณประโยชน์

**28**

- บุคลากรมีน้อยและขาดความรู้ในการปฏิบัติภารกิจตามงานที่ได้รับถ่ายโอนฯจากส่วนกลาง

**๒. การพัฒนาจากความต้องการ**

 **๒.๑ ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

- ต้องการมีเอกสิทธิ์ในที่ดิน เนื่องจากปัจจุบันได้ถูกทำลายลงจนไม่หลงเหลือสภาพป่ากลายเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแทน

- ต้องการให้สร้างถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยาง คูระบายน้ำและสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆในพื้นที่ของเทศบาล

 - ต้องการให้มีก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรให้เพียงพอตลอดทั้งปี

 **๒.๒ ความต้องการด้านสาขาการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ**

 - ต้องการให้มีการบริหารการจัดเก็บขยะที่ดีและมีสถานที่ทิ้งกำจัดขยะมูลฝอยเป็นของเทศบาลเอง

 - ต้องการให้กวดขันโรงงานเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นเหม็นและน้ำเสีย

 **๒.๓ ความต้องการสาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ**

 - ต้องการให้มีการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

 **๒.๔ ความต้องการพัฒนาสังคม**

 - ต้องการให้มีจัดวางมาตรฐานของสาธารณสุข ควบคุมปัญหายาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดอีก และให้ประชาชนรู้และเข้าใจวิธีป้องกันตนเอง

 - ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

 - ต้องการให้เข้มงวดเรื่องแรงงานพม่า เนื่องจากก่อให้เกิดปัญหาตามมาในหลายเรื่องโดยเฉพาะโรคเอดส์, เรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 **๒.๕ ความต้องการด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร**

- ต้องการให้ผู้บริหารลงพื้นที่บ่อยครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 - ต้องการการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วทันต่อความเดือดร้อนของประชาชน

**๓.** **การพัฒนาจากศักยภาพ**

 ศักยภาพหรือความได้เปรียบของพื้นที่ สามารถนำไปเป็นปัจจัยเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาได้ เช่น ภูมิประเทศของจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม โรงแรมที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวมีการคมนาคมที่สะดวก เป็นต้น จังหวัดระนองมีศักยภาพที่สำคัญ คือ

**29**

 **๓.๑ ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน** : มีสนามบินพาณิชย์ของจังหวัด ทำให้การเดินทางสะดวกรวดเร็ว และมีท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ ซึ่งจะเป็นส่วนเอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าขาย และการลงทุนกิจการใหญ่ๆ

 **๓.๒ ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ** : แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด เช่น น้ำตก ภูเขาหญ้า น้ำแร่ร้อน หาดทรายชายทะเล และเกาะแก่งต่างๆ ซึ่งเหมาะแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุนด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการท่องเที่ยวทิศทางใหม่ ได้แก่ การเดินทางไปเที่ยวเกาะสนซึ่งเป็นสถานบันเทิงแห่งใหม่ของประเทศพม่า ดังนั้นการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยรวมดีขึ้น ส่งผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัด

 - ทำเลที่ตั้งของจังหวัดซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงเทพฯ กับภาคใต้ตอนล่าง เป็นจุดเชื่อมโยงทะเลอันดามันกับอ่าวไทย และอยู่ใกล้ชายแดนประเทศพม่า เหมาะที่จะพัฒนาเป็นเมืองท่าที่สำคัญของภาคใต้

**พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต**

 - สำหรับพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา ได้แก่ ทุกหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

 - กลุ่มเป้าหมายในการแก้ปัญหา ได้แก่ ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

**การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต**

แนวโน้มในอนาคต เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง เป็นปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด ,โรคเอดส์ ฯลฯ ปัจจุบันเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือได้ตั้งงบประมาณแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นประจำทุกปี โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น โรรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรปากน้ำ มีการจัดกิจกรรมต่างๆในรอบปี ในอนาคตคาดว่าทุกหมู่บ้านจะเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีการสร้างอาชีพ รายได้ให้แก่ชุมชน ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สามารถอำนวยความสะดวกได้ในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็น ถนน คูระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ และในอนาคตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จะกลายเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ปัญหาโรคเอดส์ สำหรับแนวโน้มในอนาคตคาดว่าจะลดลง ตามนโยบายของรัฐบาลและการร่วมมือร่วมใจสอดส่องดูแลของประชาชนในตำบลปากน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่บางปัญหาก็คงต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข เช่น ปัญหาที่ดินป่าสงวนที่กลายสภาพเป็นชุมชนเมือง ปัญหาการบุกรุกที่ดินทำกิน แต่ปัจจุบันรัฐบาลได้ดำเนินการสำรวจปัญหาที่ดินทำกิน ก็คาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง

**30**

**ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS**

เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตอย่างถูกต้อง จึงได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS ในแต่ละประเด็นปัญหา เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและจุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาในอนาคต ดังนี้

 **จุดแข็ง**

๑. กฎหมาย ระเบียบ กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆอย่างชัดเจน สามารถกำหนดนโยบายการได้ตามสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้

๒. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ อยู่ใกล้ด่านพรมแดน มีศักยภาพพร้อมจะพัฒนาเป็นศูนย์กลาง การค้า การลงทุน

 ๓. มีท่าเรือเอนกประสงค์ที่พร้อมในการรองรับในการขนส่งสินค้าทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้าน

 ๔. มีภูมิประเทศทางธรรมชาติที่สวยงาม ภูมิอากาศดี พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

 ๕. สามารถจัดตั้งงบประมาณในการดำเนินภารกิจ ตามสภาพปัญหาและพัฒนาศักยภาพตามที่ต้องการได้

 ๖. มีตัวแทนของประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ ในการรับแจ้งและนำเสนอข้อมูลของปัญหาและความต้องการของประชาชน เข้าสู่ระบบวางแผนพัฒนา

 ๗. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถจัดหาข้อมูลในการดำเนินการได้ง่ายขึ้น

 ๘. พื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทำให้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น อาชีพประมง เกษตรกรรม

 ๙. มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลากร ฯลฯ ทำให้สะดวกในการติดต่อประสานงาน

 **จุดอ่อน**

๑. พื้นที่ในเขตการปกครองของเทศบาล มีความหลากหลาย มีทั้งภูเขาลำคลองกั้นกลางพื้นที่ เกาะแก่งทำให้ยากต่อการพัฒนาและการติดต่อประสานงาน

 ๒. กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ทำให้ศึกษาไม่ทัน ขาดความชัดเจนในการดำเนินงาน

 ๓. ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ที่ครบครัน และทันสมัย

 ๔. นโยบายการจัดสรรรายได้ของรัฐบาลไม่เหมาะสมและเพียงพอกับนโยบายการกระจายอำนาจและถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**31**

 ๕. ขาดบุคลากรผู้มีความรู้ และชำนาญงานเฉพาะด้าน

 ๖. ประชาชนมีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน ทำให้มีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน

 ๗. พื้นที่ติดแนวชายแดน มีแรงงานต่างด้าวอพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ยากแก่การควบคุม ทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมา

 ๘. ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของรัฐ และยังขาดความความเข้าใจในด้านการเมือง การปกครอง

 ๙. ในการวางแผน และพิจารณาแก้ไขปัญหา ขาดการประสานงานและบูรณาการที่ดีกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 **โอกาสการพัฒนาในอนาคต**

๑. รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอำนาจและถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. กระแสความตื่นตัวของประชาชนเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

๓. การเปิดโอกาส และสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการศึกษา อบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

๔. มีอาสาสมัครป้องกันภัย สามารถสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้

๕. มีอาสาสมัครสาธารณสุข ครอบคลุมทุกพื้นที่ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้

๖. การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล

 **ปัญหาอุปสรรค/หรือข้อจำกัด**

๑. กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

๒. ภารหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน

๓. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางไม่เพียงพอแก่การพัฒนา

 ๔. ลักษณะพื้นที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติป่าชายเลน ที่สงวน
หวงห้าม การใช้ประโยชน์ในพื้นที่จะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ๕. สภาพพื้นที่มีความหลากหลายทำให้ยากต่อการพัฒนา

 ๖. ประชาชนขาดความรู้ในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๗. ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการ แต่ขาดการเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

 ๘. มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอาศัยอยู่ในพื้นที่มาก

 ๙. มีบุคลากรไม่เพียงพอกับภารกิจที่ต้องดำเนินการ

 ๑๐. ขาดการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเทศบาล

**32**

**ส่วนที่ 4**

**ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**๔.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ**

 เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ไว้ดังนี้

**“ เป็นเทศบาลที่พร้อมด้วยสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พร้อมก้าวสู่การเป็นเมืองการค้า
และการท่องเที่ยวชายแดน ”**

**๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วง ๓ ปี** **( พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖1)**

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ในช่วงสามปี ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเช่นเดียวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕9 - พ.ศ. ๒๕๖1) ทั้งนี้เพราะการพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือต้องดำเนินการไปพร้อมกันทุกด้าน จึงกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ไว้ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** **การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มี ๓ แนวทางการพัฒนา ดังนี้**

 ๑. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานและสามารถเชื่อมโยงกันทั่วถึงทุกตำบล

 ๒. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

 ๓. การจัดวางผังเมือง และการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

 **ยุทธศาสตร์ที่ ๒** **การพัฒนาคุณภาพชีวิต** **มี ๓ แนวทางการพัฒนา ดังนี้**

 ๑. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน

 ๒. การพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ โดยการส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัย

 ๓. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

 **ยุทธศาสตร์ที่ ๓** **การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี** **มี ๓ แนวทางการพัฒนา ดังนี้**

1. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง และศักยภาพของผู้นำชุมชน

**33**

 ๒. การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกำหนดมาตรการในการลดเหตุร้าย

 ๓. การเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานในการให้บริการประชาชน

 **ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มี 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้**

 ๑. การส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ๒. การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 3. การพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุน การขนส่งชายแดน

 **ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี้**

1. การคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น
2. การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น มี 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้**

1. การส่งเสริม สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่แก่คนในท้องถิ่น หรือต่อยอดความคิด
2. ส่งเสริมสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์/ บำรุง ศาสนาสถาน

**๔.๓ กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** **การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 ๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน และสามารถเชื่อมโยงกันทั่วถึงทุกตำบล

 ๒. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

 ๓. การจัดวางผังเมือง และการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

 **ยุทธศาสตร์ที่ ๒** **การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 ๑. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน

**34**

 ๒. พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ โดยการส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัย

 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

 **ยุทธศาสตร์ที่ ๓** **การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 ๑. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง และศักยภาพของผู้นำชุมชน

 ๒. การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกำหนดมาตรการในการลดเหตุร้าย

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** **การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชย กรรมและการท่องเที่ยว** เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนและมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ๒. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 **ยุทธศาสตร์ที่ ๕** **การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 ๑. การคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น

 **ยุทธศาสตร์ที่ ๖** **การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. การส่งเสริม สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่แก่คนในท้องถิ่น หรือต่อยอดความคิด

**35**

**๔.๔ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด**

**วิสัยทัศน์ : “เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน่าอยู่ และศูนย์กลางการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน”**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา**

 **ยุทธศาสตร์ที่ ๑: เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ**

**เป้าประสงค์**

1. จังหวัดระนองมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ

 ๒. แหล่งท่องเที่ยวและการบริการได้มาตรฐานสากล

**กลยุทธ์**

 ๑. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ำแร่ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 ๒. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว

 ๓. พัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

**ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย**

 ๑. ร้อยละ ๕ ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว

 ๒. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวและมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคง เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**เป้าประสงค์**

๑. **เ**ศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคง เข้มแข็ง การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม

**กลยุทธ์**

๑. เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคเกษตร

 ๒. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย**

๑. มูลค่าของสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

๒. มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

**36**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เมืองน่าอยู่**

**เป้าประสงค์**

๑. สังคมมีความเข้มแข็ง ปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุล ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์

๓. สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ สะอาด ลดผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต

**กลยุทธ์**

        ๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

        ๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

๓. เสริมสร้างและพัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและใช้ประโยชน์จากระบบผังเมือง

**ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย**

๑. จำนวนครอบครัวเดี่ยวที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

๒. ร้อยละ ๗๕.๕ ของจำนวนแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในมาตรการควบคุม

๓. สถิติการเกิดคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕.๕

๔. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

**๔.๕ นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น**

**๑๑. นโยบายด้านการบริหารราชการเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ**

๑.๑ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือให้มีขวัญและกำลังใจ มีพลังและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและทำงานอย่างมีความสุขเพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ และเพื่อจังหวัดระนองโดยภาพรวมต่อไป

 ๑.๒ สร้างเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรชั้นนำ สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนได้เป็นอย่างดี มีการทำงานที่โปร่งใสมีระบบขั้นตอน และตรวจสอบได้ทั้งนี้เป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 ๑.๓ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและองค์กรให้เอื้ออำนวย สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่เพิ่มขึ้น และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นอันเนื่องมาจากการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และความตื่นตัวของประชาชน และความคาดหวังการทำงานที่มีประสิทธิภาพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน

**37**

๑.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีความพร้อมในการรองรับกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น มีการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการบริการประชาชนยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการ และประชาชนเป็นที่ตั้ง

 ๑.๕ พัฒนาการให้บริการประชาชนมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าการมาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเทศบาล “คือการได้มาบ้าน” มีความสะดวกสบายและประทับใจ โดยมุ่งเน้นให้บริการประชาชนให้เกิดความประทับใจ ด้วยการใส่ใจดูแลด้วยคำพูดและกริยามารยาทที่ดีงาม ด้วยความเสมอภาค มีจิตสำนึกอยู่เสมอว่า “ประชาชนคือบุคลสำคัญ”

๑.๖ ก่อสร้าง/ปรับปรุง สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และพร้อมที่จะใช้งานเพื่อรองรับกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของเทศบาล

**๒. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร**

 ๒.๑ เน้นการบริหารราชการเป็นทีม มีการวิเคราะห์ ศึกษาข้อมูล ปรึกษาหารือและยอมรับฟังความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ตัดสินใจโดยอาศัยเสียงข้างมาก แต่เคารพความคิดเห็นของเสียงข้างน้อย

 ๒.๒ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาและบริหารเทศบาล

 ๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึงสามารถติดตามตรวจสอบได้และเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

 ๒.๔ วางระบบตรวจสอบกิจกรรมการทำงานของเทศบาลให้มีมาตรฐานและโปร่งใส

๒.๕ นำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือจปฐ.และข้อมูลจากการทำเวทีประชาคมชุมชน และการประชุมหมู่บ้านมาใช้เป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาเทศบาลในทุกด้าน

 ๒.๖ จัดให้มีรายการนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ พบประชาชน โดยจัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น เทศบาลเคลื่อนที่,การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อชี้แจงข้อกฎหมาย ข้อราชการ,นโยบาย และร่วมปรึกษาหารือในการทำงานร่วมกัน

๒.๗ พัฒนางานประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงเว็ปไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือให้ทันสมัย สวยงาม มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นสื่อกลางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล และความเคลื่อนไหวของเทศบาลได้อย่างรวดเร็ว

 **๓. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม**

 ๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของกลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสในการทำกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

 ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา เพื่ออบรมสั่งสอนให้คนมีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตใจที่งดงามและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ รวมถึงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม .

**38**

๓.๓ สนับสนุนให้นักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการพัฒนาการศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการส่งเสริมทักษะพิเศษ เช่น คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ

๓.๔ ส่งเสริมพัฒนาเด็กอ่อนก่อนเกณฑ์โดยเฉพาะในวัยแรกเกิดถึงหกขวบให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามวัย มีพัฒนาการที่ดี เพื่อเตรียมเข้าสู่โรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ และเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

๓.๕ ยกระดับพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพทั้งด้านอาคาร สถานที่,บุคลากร,สื่อการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนของชาติได้อย่างสมบูรณ์

๓.๖ พัฒนาการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในพื้นที่เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรักสามัคคีและไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด รวมถึงการจัดหาสถานที่ออกกำลังกาย และอุปกรณ์การออกกำลังกายอย่างเพียงพอเพื่อบริการประชาชน

๓.๗ สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างเข้าถึงประชาชนและด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ การพัฒนาและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ (สปสช.) ให้มีศักยภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ดี และทั่วถึง

๓.๘ สนับสนุนการทำงานของ อสม. และสร้างเครือข่ายอนามัยในท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรค,การดูแลด้านสุขภาพอนามัยอย่างครบวงจร

๓.๙ จัดตั้งศูนย์วิทยุสื่อสาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือให้มีศักยภาพเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓.๑๐ การจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ (EMS) `เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เพื่อให้มีศูนย์กู้ชีพที่มีศักยภาพ มีความพร้อมและขีดความสามารถสูงสุดในการดูแลประชาชนและรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยที่ยากไร้

๓.๑๑ จัดตั้งหน่วยกู้ภัย ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย (OTOS) เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือเพื่อให้มีศูนย์กู้ภัย (OTOS) ที่มีศักยภาพมีความพร้อมและขีดความสามารถในการรองรับภารกิจด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการกู้ภัยต่างๆทั้งทางบกและทางทะเล

๓.๑๒ ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดระนอง จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน (คลีนิคกฎหมาย) เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและเป็นสื่อกลางประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

**๔. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 ๔.๑ มีมาตรการให้เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือใช้พลังงานน้ำมันและไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า และประหยัด รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันประหยัดพลังงานในทุกรูปแบบ

**39**

๔.๒ ป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นการสร้างพื้นที่สีเขียว และการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

 ๔.๓ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้ได้มาตรฐาน และต้องไม่มีขยะตกค้าง จัดให้มีปริมาณถังขยะเพียงพอ และมีการจัดเก็บขยะตรงเวลาและทั่วถึง

 ๔.๔ ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนและสถานประกอบการลดการสร้างขยะ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะ และรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการจัดทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ

 ๔.๕ ป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง และการพังทลายของหน้าดิน โดยการสร้างเขื่อนป้องกัน,การปลูกป่าชายเลน และการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ที่เหมาะสม

 ๔.๖ มีการจัดทำข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติอย่างทั่วถึง มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ ในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอและได้มาตรฐาน เพื่อจะได้ทราบถึงสถานการณ์และจะได้วางแผนป้องกันและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง

**๕. นโยบายด้านเศรษฐกิจ**

 ๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ภายใต้แนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสม

 ๕.๒ ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ เน้นการพึ่งพาตนเอง ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมีในการผลิต

 ๕.๓ ส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพด้านประมง,การเพาะเลี้ยงชายฝั่งให้มีคุณภาพ และได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงตามหลักวิชาการ และถูกต้องตามระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ๕.๔ สนับสนุนกิจกรรมด้านอาชีพของกลุ่มสตรี แม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่างๆให้ได้รับการส่งเสริมด้านการลงทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การศึกษาดูงานและการตลาดเพื่อให้กลุ่มอาชีพได้พัฒนาและมีอาชีพที่มั่นคงเลี้ยงตนเองได้

 ๕.๕ ส่งเสริมการประกอบการภาคธุรกิจการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ให้ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การประสานงานตลอดถึงการร่วมพัฒนาภาคธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 ๕.๖ ส่งเสริมการค้าการลงทุน,การท่องเที่ยวในท้องถิ่น,การท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง และกลุ่มจังหวัดทะเลอันดามัน รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘

 ๕.๗ จัดทำแผนที่ภาษีเทศบาลให้สำเร็จและวางระบบการจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรมและทั่วถึง เพื่อให้เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

**40**

**๖. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง และการคมนาคม**

๖.๑ จัดทำระบบป้ายแสดงเส้นทาง การคมนาคม การท่องเที่ยว และป้ายจราจร ป้ายสถานที่หน่วยงานราชการ และสถานที่สำคัญ ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง สวยงาม และทั่วถึงเพื่อให้ง่ายต่อการเดินทาง คมนาคม และติดต่อประสานงาน

 ๖.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน,สะพาน,ท่าเทียบเรือให้ใช้งานได้ดี เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและผังเมือง

 ๖.๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง ทางระบายน้ำ และร่องน้ำให้สามารถระบายน้ำได้ดีเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง

 ๖.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และทั่วถึง

 ๖.๕ ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทั้งเขตเทศบาล

 ๖.๖ ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้า บ้านเกาะเหลา และบ้านเกาะสินไหให้ทั่วถึง

 ๖.๗ ก่อสร้างสนามกีฬาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือให้ทั่วถึง

 ๖.๘ ขุดลอกคลอง ลำรางสาธารณะที่ตื้นเขิน และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณสองฝั่งคลอง

 ๖.๙ ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่สำคัญให้ทั่วถึงทั้งเขตเทศบาล

 ๖.๑๐ จัดทำผังเมืองรวมในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือให้ประสบความสำเร็จเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการจัดภูมิทัศน์ของเมืองให้เป็นระบบและสวยงาม

 ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นนโยบายในการบริหารงานเทศบาลหลักๆ ของข้าพเจ้าภายใต้แนวคิด “ปากน้ำท่าเรือก้าวใหม่ ความคิดใหม่ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ” โดยอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการเข้ามามีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้เพื่อความอยู่ดี มีสุขของประชาชน และความเชิดหน้าชูตาของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือเป็นสำคัญ

 และบัดนี้ข้าพเจ้า ขอกราบเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือแห่งนี้ว่า ข้าพเจ้าจะบริหารงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือแห่งนี้ด้วยความทุ่มเทสุจริตและเสียสละ โปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน ให้สมกับที่พี่น้องประชาชนได้ให้ความไว้วางใจข้าพเจ้าให้เข้ามาบริหารงานเทศบาลแห่งนี้ และข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะทำงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อพี่น้องประชาชน และเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือของเรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

**แผนที่ยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**Strategy Map**

**ยุทธศาสตร์**

**เป้าประสงค์**

**พันธกิจ**

4133

เสริมสร้างความพร้อมในการให้บริการประชาชน

ส่งเสริมการพัฒนาความรู้จริยธรรมและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาล

ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน

ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริม ศิลปวัฒธรรม และประเพณีท้องถิ่น

ส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา

สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลชุมชนและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและแนวทางการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่

เสริมสร้างประสิทธิ- ภาพของการให้บริการน้ำประปา

พัฒนาระบไฟฟ้าสาธารณะถนนและระบบประปา

พัฒนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิ- ภาพของระบบการจราจรและระบบการระบายน้ำในเขตเทศบาล ให้มีมาตรฐาน

**แนวทางการ**

**พัฒนา**

การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจท้องถิ่นและรองรับ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวชายแดน

การเสริมสร้างความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐาน

- เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมโปร่งใส ร่วมรับผิดชอบต่อสาธารณะและเกิดความคุ้มค่า

- เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งตามทิศทางการพัฒนาในวิถีทางตนและสามารถพึ่งตนเองได้บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

- เสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของสังคม รวมทั้งการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

- เสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของสังคม รวมทั้งการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ ทต.ปากน้ำท่าเรือเป็นเมืองสะอาด ปราศจากมลพิษรวมทั้งส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน จากการประกอบอาชีพ ต่าง ๆ และนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการเข้ามาลงทุน ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

- เพื่อให้เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือมีความพร้อมของระบบ โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัย สำหรับตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเพียงพอ

- สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพรวมถึงการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือให้ดำเนินไปอย่างมั่นคงกระตุ้นการกระจายรายได้พร้อมทั้งอำนวยความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่าง ๆ

- สร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เน้นการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

- พัฒนาและปรับปรุงให้เป็นเมืองที่มีความพร้อมของระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยและเพียงพอ

**วิสัยทัศน์**

**“ เป็นเทศบาลที่พร้อมด้วยสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ พร้อมก้าวสู่การเป็นเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน ”**

**113**

 **ผ.02**

**บัญชีโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

 **โดย เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ**

**ตามกรอบการประสานที่ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดระนอง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | รวม |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแพโกสิทธิ์-เชื่อมแพหวายทอง | 1,621,000.00 | - | - | 1,621,000.00 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนเกาะสินไห-อ่าวใหญ่ | - | 1,484,000.00 | - | 1,484,000.00 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำตก | 1,458,000.00 | - | - | 1,458,000.00 |
| 4 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำตก | 715,000.00 | - | - | 715,000.00 |
| 5 | โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชุมชนแหลมตุ๊กแก | - | - | 13,798,000.00 | 13,798,000.00 |
| **รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 โครงการ** | **3,794,000.00** | **1,484,000.00** | **13,798,000.00** | **19,076,000.00** |

114

**รายละเอียดโครงการลำดับที่ 1**

**1. ชื่อโครงการ**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพโกสิทธิ์-เชื่อมแพหวายทอง

**2. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกำหนด**

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้มีมาตรฐาน และสามารถเชื่อมโยงกันทั่วถึง

**3. วัตถุประสงค์**

 3.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบการขนส่งให้ได้มาตรฐาน ให้เกิดการสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

**4. เป้าหมาย/ผลผลิต**

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 267 เมตร ยาว 267 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,136 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

(ตามแบบแปลนที่ อบจ.ระนองกำหนด)

**5. พื้นที่ดำเนินการ**

หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง

**6. วิธีดำเนินการ**

ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61) ดำเนินการตามห้วงเวลา

**7. ระยะเวลาดำเนินการ**

90 วัน

**8. งบประมาณดำเนินการ**

1,621,000 บาท

**9. ผู้รับผิดชอบโครงการ**

กองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

**10. ผลลัพธ์**

 มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบการขนส่งให้เกิดมาตรฐานในการสัญจรไป-มา ได้สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและประมงได้อย่างรวดเร็วให้คงความสดและใหม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

115

**รายละเอียดโครงการลำดับที่ 2**

1. **ชื่อโครงการ**

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนเกาะสินไห-อ่าวใหญ่

1. **ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกำหนด**

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้มีมาตรฐาน และสามารถเชื่อมโยงกันทั่วถึง

**3. วัตถุประสงค์**

 3.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบการขนส่งให้ได้มาตรฐาน ให้เกิดการสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

**4. เป้าหมาย/ผลผลิต**

 ก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

(ตามแบบแปลนที่ อบจ.ระนองกำหนด)

**5. พื้นที่ดำเนินการ**

 หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง

**6. วิธีดำเนินการ**

 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61) ดำเนินการตามห้วงเวลา

**7. ระยะเวลาดำเนินการ**

120 วัน

**8. งบประมาณดำเนินการ**

1,621,000 บาท

**9. ผู้รับผิดชอบโครงการ**

กองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

**9. ผลลัพธ์**

 มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบการขนส่งให้เกิดมาตรฐานในการสัญจรไป-มา ได้สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและประมงได้อย่างรวดเร็วให้คงความสดและใหม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

116

**รายละเอียดโครงการลำดับที่ 3**

1. **ชื่อโครงการ**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำตก

1. **ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกำหนด**

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้มีมาตรฐาน และสามารถเชื่อมโยงกันทั่วถึง

**3. วัตถุประสงค์**

 3.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบการขนส่งให้ได้มาตรฐาน ให้เกิดการสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

**4. เป้าหมาย/ผลผลิต**

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

(ตามแบบแปลนที่ อบจ.ระนองกำหนด)

**5. พื้นที่ดำเนินการ**

หมู่ที่ 3 บ้านหินช้าง

**6. วิธีดำเนินการ**

ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61) ดำเนินการตามห้วงเวลา

**7. ระยะเวลาดำเนินการ**

90 วัน

**8. งบประมาณดำเนินการ**

1,458,000 บาท

**9. ผู้รับผิดชอบโครงการ**

กองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

**9. ผลลัพธ์**

 มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบการขนส่งให้เกิดมาตรฐานในการสัญจรไป-มา ได้สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและประมงได้อย่างรวดเร็วให้คงความสดและใหม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

117

**รายละเอียดโครงการลำดับที่ 4**

**1. ชื่อโครงการ**

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำตก

**2. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกำหนด**

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้มีมาตรฐาน และสามารถเชื่อมโยงกันทั่วถึง

**3. วัตถุประสงค์**

 3.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบการขนส่งให้ได้มาตรฐาน ให้เกิดการสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

**4. เป้าหมาย/ผลผลิต**

 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำตก ชนิด 4 ช่องทาง ขนาดความกว้าง 1.80 เมตร ความสูง 1.80 เมตร ความยาว 10.00 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

(ตามแบบแปลนที่ อบจ.ระนองกำหนด)

**5. พื้นที่ดำเนินการ**

 หมู่ที่ 3 บ้านหินช้าง

**6. วิธีดำเนินการ**

ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61) ดำเนินการตามห้วงเวลา

**7. ระยะเวลาดำเนินการ**

60 วัน

**8. งบประมาณดำเนินการ**

715,000.- บาท

**9. ผู้รับผิดชอบโครงการ**

กองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

**9. ผลลัพธ์**

 มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบการขนส่งให้เกิดมาตรฐานในการสัญจรไป-มา ได้สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและประมงได้อย่างรวดเร็วให้คงความสดและใหม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

118

**รายละเอียดโครงการลำดับที่ 5**

**1. ชื่อโครงการ**

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชุมชนแหลมตุ๊กแก

**2. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกำหนด**

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้มีมาตรฐาน และสามารถเชื่อมโยงกันทั่วถึง

**3. วัตถุประสงค์**

 3.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบการขนส่งให้ได้มาตรฐาน ให้เกิดการสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

**4. เป้าหมาย/ผลผลิต**

 ก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์แหลมตุ๊กแก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 207 เมตร พร้อมศาลาที่พักขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

(ตามแบบแปลนที่ อบจ.ระนองกำหนด)

**5. พื้นที่ดำเนินการ**

 หมู่ที่ 4 บ้านเกาะสินไห

**6. วิธีดำเนินการ**

ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61) ดำเนินการตามห้วงเวลา

**7. ระยะเวลาดำเนินการ**

300 วัน

**8. งบประมาณดำเนินการ**

13,798,000.- บาท

**9. ผู้รับผิดชอบโครงการ**

กองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

**9. ผลลัพธ์**

 มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบการขนส่งให้เกิดมาตรฐานในการสัญจรไป-มา ได้สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและประมงได้อย่างรวดเร็วให้คงความสดและใหม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

 **ผ.03**

**แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)**

**เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **รวม 3 ปี** |
| **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** |
| **1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม  สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มี มาตรฐาน และสามารถเชื่อมโยง  กันทั่วถึง | 28 | 43,784,000.00 | 28 | 51,558,000.00 | 2 | 28,798,000.00 | **58** | **124,170,000.00** |
|  1.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค และการเกษตร | 15 | 9,755,000.00 | 10 | 10,350,000.00 | - | - | **25** | **20,105,000.00** |
|  1.3 การจัดวางผังเมือง การใช้ประโยชน์ ที่ดิน | 4 | 1,400,000.00 | 1 | 50,000.00 | 1 | 50,000.00 | **6** | **1,500,000.00** |
|  **รวม** | **47** | **54,939,000.00** | **39** | **61,958,000.00** | **3** | **28,848,000.00** | **89** | **145,755,000.00** |

42

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

 **ผ.03**

**แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)**

**เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **รวม 3 ปี** |
| **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** |
| **2) การพัฒนาคุณภาพชีวิต** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ  และรายได้ของประชาชน | 3 | 350,000.00 | 1 | 50,000.00 | 1 | 50,000.00 | **5** | **450,000.00** |
|  2.2 การพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและ นอกระบบ โดยการส่งเสริมให้มีศูนย์ การเรียนรู้ชุมชนและการศึกษาตาม อัธยาศัย | 14 | 9,019,580.00 | 10 | 6,120,000.00 | 8 | 5,420,000.00 | **32** | **20,559,580.00** |
|  2.3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | 17 | 12,475,000.00 | 15 | 5,435,000.00 | 13 | 1,335,000.00 | **45** | **14,735,000.00** |
|  **รวม** | **34** | **21,844,580.00** | **26** | **11,605,000.00** | **22** | **6,805,000.00** | **82** | **35,744,580.00** |

43

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

 **ผ.03**

**แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)**

**เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **รวม 3 ปี** |
| **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** |
| **3) การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  3.1 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา ประชาธิปไตยเทิดทูนสถาบัน และ ศักยภาพของผู้นำชุมชน | 4 | 850,000.00 | 4 | 650,000.00 | 4 | 650,000.00 | **12** | **2,150,000.00** |
|  3.2 การจัดเตรียมความพร้อมในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ กำหนดมาตรการในการลดเหตุร้าย | 13 | 11,720,000.00 | 7 | 8,330,000.00 | 4 | 230,000.00 | **24** | **2,280,000.00** |
|  3.3 การเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานในการ ให้บริการประชาชน  | 20 | 2,6871,000.00 | 15 | 2,726,000.00 | 14 | 2,7000,000.00 | **49** | **32,297,300.00** |
|  **รวม** | **37** | **41,480,000.00** | **26** | **5,806,000.00** | **22** | **5,240,000.00** | **85** | **52,526,000.00** |

44

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

 **ผ.03**

**แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)**

**เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **รวม 3 ปี** |
| **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** |
| **4) การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน**  **พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  4.1 การส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3 | 500,000.00 | 1 | 100,000.00 | - | - | **4** | **600,000.00** |
|  4.2 การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและ ยังยื่นภายใต้การมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน  | 5 | 8,210,000.00 | 3 | 12,110,000.00 | 2 | 100,000.00 | **10** | **20,420,000.00** |
|  **รวม** | **8** | **8,710,000.00** | **4** | **12,210,000.00** | **1** | **100,000.00** | **14** | **21,020,000.00** |

45

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

 **ผ.03**

**แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)**

**เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **รวม 3 ปี** |
| **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** |
| **5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  5.1 การคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาและใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยื่นภายใต้การมีส่วนร่วม ของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น | 7 | 3,482,000.00 | 5 | 4,082,000.00 | 4 | 3,082,000.00 | **16** | **10,646,000.00** |
|  **รวม** | **7** | **3,482,000.00** | **5** | **4,082,000.00** | **4** | **3,082,000.00** | **16** | **10,646,000.00** |

46

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

 **ผ.03**

**แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)**

**เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **รวม 3 ปี** |
| **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** |
| **6) การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  6.1 การส่งเสริม สืบทอดภูมิปัญญา ท้องถิ่น สร้างองค์เพื่อเผยแพร่แก่ คนในท้องถิ่นหรือ ต่อยอดความคิด | 10 | 1,470,000.00 | 11 | 1,500,000.00 | 10 | 1,470,000.00 | **31** | **4,440,000.00** |
|  **รวม** | **10** | **1,470,000.00** | **11** | **1,500,000.00** | **10** | **1,470,000.00** | **31** | **4,440,000.00** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **143** | **76,805,200.00** | **111** | **97,161,000.00** | **62** | **42,463,000.00** | **317** | **216,429,000.00** |